

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Батецкий район**

**Администрация МОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.06.2016 № 114

д.Мойка

**Об утверждении Программы комплексного**

**развития транспортной инфраструктуры**

**Мойкинского сельского поселения Батецкого**

**муниципального района Новгородской**

**области на 2016-2026 годы**

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "“Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Администрация Мойкинского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Мойкинского сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2016-2026 годы

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Мойкинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Мойкинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава поселения С.Н. Иванова**

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Мойкинского сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2016-2026 годы**

**Раздел I. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Мойкинского сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "“Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», , Устав Мойкинского сельского поселения, Генеральный план Мойкинского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Мойкинского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Мойкинского сельского поселения |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мойкинского сельского поселения |
| Задачи программы | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры, создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы 2016 – 2026 годы | Укрупненное описание запланированных мероприятий программы - усовершенствование дорожного покрытия дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения, строительство и ремонт системы наружного освещения в дер. Вольная Горка, дер. Мойка, дер. Григорьево, дер. Чёрное, изготовление и установка необходимых дорожных знаков и указателей. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования - средства местного бюджета: 2016 г. – 1430,2 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение эффективности использования территории.  Обеспечение надежности транспортных связей.  Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий. |

**Раздел II. Общая характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**Мойкинское сельское поселение** располагается в восточной части Батецкого района Новгородской области и граничит:

* На севере и северо-западе с Ленинградской областью
* На северо-востоке и востоке с Новгородским районом Новгородской области
* На юге с Шимским районом Новгородской области
* На юго-западе с Передольским сельским поселением
* На западе с Батецким сельским поселением

**Территория** – 55,8 тыс. га или 35,1% от площади Батецкого района.

**Население** сельского поселения составляет 1437 чел. на 01.01.2016 г. или около 28% от общей численности Батецкого района.

**В состав** Мойкинского сельского поселения входят 40 населенных пунктов.

**Центром** сельского поселения является дер. Мойка, где проживает около 22 % всего населения муниципального образования. Четыре населенных пункта сельского поселения имеют численность населения более 100 человек. На долю этих населенных пунктов приходится более 60% всего населения Мойкинского СП (центр сельского поселения – дер. Мойка (360 человек, или около 22% населения), дер. Вольная Горка (356 человек, или около 22% населения), дер. Григорьево (158 человек, или около 10% населения), дер. Чёрное (155 человек, или около 10% населения).

Два населенных пункта входят в группу с численностью населения от 50-100 человек - это дер. Остров (94 чел.) и дер. Воронино (77 чел.).17 населенных пунктов имеют численность населения менее 10 человек. 4 населенных пункта сельского поселения не имеют населения – дер. Кошельково, дер. Торчиново, дер. Мыселка и дер. Огурково.

**Основными предприятиями и организациями сельского поселения являются:**

1.СПК колхоз «Верный путь» ,д.Чёрное;

2. Крестьянско-фермерское хозяйство «Живая природа», д.Кромы;

3.Батецкий сортоиспытательный участок, д.Григорьево;

4. ООО «Чистый исток» по разливу бутилированой воды, д.Воронино;

5. ООО «Усполонь» по забору воды, д.Мойка;

6. ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» по разливу мёда и варенья, д.Мойка;

7. ООО «Лесной дом» территория массив Раглицы;

8. карьер «Слудовский»;

9. карьер «Радуга»;

10. ООО «Профиль»  заготовка и переработка древесины, д.Мойка;

11. ИП Палёва Л.А., заготовка древесины, д.Мойка;

12. ИП Константинов В.А., переработка древесины, д.Люболяды;

13. ИП Иванов И.Е., заготовка и переработка древесины, д.Остров;

14. Склад ГО ЧС д.Мойка;

15. Аэрометеопост д.Григорьево.

Уровень и качество жизни в значительной мере зависят от развитости социальной сферы.

**Объекты социальной инфраструктуры**

1. МАОУСОШ д.Мойка – 200 мест;

2. МАОУСОШ  д.Вольная Горка- 120 мест;

3. МАДОУ д.Мойка- 30 мест;

4. МАДОУ д.Вольная Горка- 50 мест;

5. Библиотеки: д.Мойка, д.Остров, д.Вольная Горка;

6. Дома культуры: д. Мойка – 200 мест, д. Вольная Горка-50 мест;

8. Почтовые отделения: д.Мойка, д.Воронино, д.Вольная Горка;

9. Фельдшерско - акушерские  пункты: д. Мойка, д. Вольная Горка; д.Остров;

10. Магазины РАЙПО: д. Григорьево, д.Мойка, д.Остров, д.Воронино;

11. Частные магазины: ИП Малышевой Г.А.;

ИП  Вильгоцкого С.М.;

ИП Гилецкой Г.В.;

ИП Бурлаковой С.С.;

ИП Козлова В.Н.;

12.Автозаправка «Виктория»

Жилищный фонд Мойкинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. (по данным администрации) составил 58,6 тыс. м2 общей площади. Жилищная обеспеченность составляет 40,8 м2/чел.

В сельском поселении по материалу стен преобладают деревянные жилые дома более 90% от общей площади жилищного фонда.

Внешние транспортно-экономические связи Мойкинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Кроме этого, по территории сельского поселения проходит участок железной дороги Великий-Новгород-Луга длиной около 20 км (в границах поселения).

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод «Балтийская трубопроводная система-2», диаметр которого составляет 1067 мм.

*Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Мойкинского сельского поселения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование автомобильной дороги** | **Протяженность (км)** | **Протяженность**  **в границах Мойкинского сельского поселения (км)** |
| **Автомобильные дороги регионального значения** | | |
| Великий Новгород – Луга | 70,2 | 22,0 |
| "Великий Новгород – Луга" – Мойка – Новое Овсино – граница области | 43,3 | 14,0 |
| **Автомобильные дороги межмуниципального значения** | | |
| Любуницы – Село-Гора  0+000 – 1+730 (Батецкий муниципальный район); 1+730 – 12+000 (Новгородский муниципальный район) | 12,0 | 1,73 |
| Кромы – Вольная Горка – Тёсовский  0+000 – 18+500 (Батецкий муниципальный район); 18+500 – 23+580 (Новгородский муниципальный район) | 23,58 | 18,5 |
| **Мойкинское СП** |  |  |
| "Великий Новгород – Луга" – Жестяная Горка | 1,1 | 1,1 |
| "Великий Новгород – Луга" – Нехино | 6,35 | 6,35 |
| "Великий Новгород – Луга" – Очно | 1,9 | 1,9 |
| "Вольная Горка – Велегощи – Вольные Кусони" – Мыселка | 3,0 | 3,0 |
| Вольная Горка – Велегощи – Вольные Кусони | 15,4 | 15,4 |
| Воронино-Марино | 9,38 | 9,38 |
| Остров-Витцы | 8,0 | 8,0 |
| Саблё-Подборовье | 4,5 | 4,5 |
| Саблё-Хотобужи | 4,9 | 4,9 |
| Хрепле-Кошельково | 2,4 | 2,4 |
| Чёрное-Гастухово | 7,11 | 7,11 |
| Яковлева Горка-Торчиново | 2,0 | 2,0 |
| Батецкий - Воронино | 25,5 | 0,3 |

**ПЕРЕЧЕНЬ дорог, находящихся в муниципальной собственности Мойкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование населенного пункта | название улицы | протяженность, м | Вид покрытия | | | Состояние |
| а/б | грунт | щебеночное |
| 1 | д. Мойка | ул. Новая | 242,2 | 0 | 0 | 242,2 | планируется ремонт в 2016 году |
| ул. Лесная | 262,0 | 200,0 | 0 | 62,0 | удовл. |
| ул. Зеленая | 1319,0 | 617,0 | 0 | 702,0 | удовл. |
| ул. Аграрная | 268,3 | 200,0 | 0 | 68,3 | удовл. |
| ул. Центральная | 217,0 | 0 | 0 | 217,0 | удовл. |
| ул. Привокзальная | 497,12 | 0 | 0 | 497,12 | требует ремонта |
| ул. Ветеранов | 1092,0 | 200,0 | 0 | 892,0 | удовл. |
| 2 | д. Григорьево |  | 1178,0 | 1178,0 | 0 | 0 | удовл. |
| 3 | д. Чёрное |  | 738,0 | 0 | 0 | 738,0 | удовл. |
| 4 | д. Гастухово |  | 510,3 | 0 | 0 | 510,3 | удовл. |
| 5 | д. Остров |  | 1074,9 | 600,0 | 0 | 474,9 | удовл. |
| 6 | д. Бор |  | 908,5 | 0 | 0 | 908,5 | удовл. |
| 7 | д. Борок |  | 827,6 | 0 | 0 | 827,6 | удовл. |
| 8 | д. Торчиново |  | 481,1 | 0 | 0 | 481,1 | удовл. |
| 9 | д.Погост-Саблё |  | 518,6 | 0 | 0 | 518,6 | удовл. |
| 10 | д. Хреплё |  | 339,6 | 0 | 0 | 339,6 | удовл. |
| 11 | д. Подборовье |  | 1103,0 | 0 | 0 | 1103,0 | удовл. |
| 12 | д.Вольная Горка |  | 161,5 | 161,5 | 0 | 0 | требует ремонта |
| 13 | д. Вольное Загорье |  | 472,1 | 0 | 0 | 472,1 | удовл. |
| 14 | д. Вольные Кусони |  | 948,1 | 0 | 0 | 948,1 | требует ремонта |
| 15 | д. Дубровка (подъезд к кладбищу |  | 116,5 | 0 | 116,5 | 0 | требует ремонта |
| 16 | д. Мокрицы |  | 267,6 | 0 | 267,6 | 0 | удовл. |
| 17 | д. Кромы |  | 683,1 | 0 | 0 | 683,1 | удовл. |
| 18 | д. Кромы (подъезд к кладбищу) |  | 412,5 | 0 | 0 | 412,5 | удовл. |
| 19 | д. Люболяды |  | 620,6 | 0 | 0 | 620,6 | удовл. |
|  | ИТОГО |  | 15259,22 | 3156,5 | 384,1 | 11718,62 |  |

**Раздел III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения**

**Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения**

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

**Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям**

* **Здравоохранение**
* оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;
* приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
* обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;
* проведение санитарно-просветительских мероприятий;
* пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.
* **Образование**
* сохранение и улучшение действующих объектов образования;
* координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;
* привлечение на работу молодых педагогов;
* укрепление материальной базы образовательных учреждений;
* использование информационных технологий в процессе обучения.
* **Культура и спорт**
* совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;
* максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

**Прогноз развития транспортной инфраструктуры:**

* Повышение эффективности использования территории.
* Обеспечение надежности транспортных связей.
* Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

**На первую очередь** необходима реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

**На первую очередь** проектом предлагается строительство и ремонт системы наружного освещения в дер. Вольная Горка, дер. Мойка, дер. Григорьево, дер. Чёрное.

**На расчетный срок** Проектом предлагается создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.

**Прогноз развития дорожной сети**

Реконструкция и усовершенствование дорожного покрытия дорог местного значения, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, снижение к 2026 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения, строительство и ремонт системы наружного освещения в дер. Вольная Горка, дер. Мойка, дер. Григорьево, дер. Чёрное.

**Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Обеспечение содержания дорог местного значения в должном уровне:

* 1. Зимнее содержание дорог
  2. Летнее содержание дорог (грейдирование дорожного покрытия- гравийного и грунтового, профилирование)

3. Изготовление и установка необходимых дорожных знаков, указателей

4.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры Мойкинского

сельского поселения Батецкого муниципального

района Новгородской области на 2016-2026 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Мойкинского сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2016–2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование Подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | **Развитие транспортной инфраструктуры** на 2016-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Местный бюджет | 387,2 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Местный бюджет | 1043,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
|  | Изготовление и установка необходимых дорожных знаков, указателей | Местный бюджет | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | Местный бюджет | - | - | - | - | 20,0 |